## Slide 1
ITFlow
Sistema de gestión de tareas y flujo de TI
Análisis de Arquitectura | Abril 2026

## Slide 2
Contenidos de la presentación
Visión general del proyecto
Flujos principales por rol
Hallazgos técnicos
Recomendaciones y mejoras
Plan de acción (3 meses)
Métricas de éxito

## Slide 3
Visión general
Stack Tecnológico:
Next.js 16
React 18
Supabase
PostgreSQL
CSS Modules
Estado de implementación:
Admin: ✅ En uso
User: ✅ En uso
Supervisor: ⏳ Desarrollo
Características principales:
Gestión multirrol (Admin, Supervisor, User)
Dashboards personalizados por rol
Asignación y seguimiento de tareas
Carga de evidencias y comentarios
Seguridad en 3 capas (cliente, API, BD)

## Slide 4
Dashboard: Vista de Administrador
Acceso: Sistema completo
📊
Carga por Responsable
Gráfico de distribución de tareas
📈
Estado Global
Porcentaje completado del sistema
⚠️
Detección de Riesgo
Tareas vencidas por usuario

## Slide 5
Dashboard: Vista del Operario
Acceso: Solo sus tareas asignadas
Activas
12
En Proceso
Completadas
Vencidas
Acciones disponibles:
Actualizar estado de tarea
Establecer porcentaje de avance
Cargar evidencia (JPG, PNG, PDF)
Dejar comentarios y observaciones

## Slide 6
Flujo: Crear y asignar tarea
1
Admin/Supervisor accede /tareas
2
Click "Nueva tarea" → Abre Modal
3
Completa formulario (título, fecha, usuario)
4
Submit → Validación cliente + API
5
Insert en BD → Notificación a usuario

## Slide 7
Hallazgos: Fortalezas
✓ Arquitectura modular
Separación clara: pages, components, context, hooks, lib
✓ Seguridad multinivel
Cliente → API → Base de datos (RLS)
✓ Componentes reutilizables
FormularioMulti, TablaGenérica, Modal
✓ Integración Supabase
JWT automático, realtime queries, PostgreSQL

## Slide 8
Hallazgos: Áreas críticas
P0
Validación inconsistente en APIs
Alto
P0
Sin tests unitarios (0% coverage)
Muy alto
P0
Manejo de errores incompleto
Alto
P1
N+1 problem en queries
Alto
P1
RLS incompleto en BD
Alto

## Slide 9
Plan de acción (3 meses)
Mes 1
Seguridad y confiabilidad
• Validación con Zod
• useApi hook centralizado
• Unit tests (Tier 1)
• Protección de rutas
Mes 2
Performance y docs
• Optimizar queries
• RLS policies
• Swagger/OpenAPI
• Integration tests
Mes 3
UX y escalabilidad
• Caché con SWR
• Loading states
• E2E tests
• Roadmap TypeScript

## Slide 10
Métricas de éxito
Cómo mediremos el progreso:
Métrica
Baseline
Target
Timeline
Test coverage
0%
60%
Mes 1-2
Response time (p95)
~500ms
<200ms
Mes 2
OWASP score
8/10
9/10
Mes 1
API documentation
30%
100%
Mes 2
Uptime (staging)
99%
99.9%
Mes 3

## Slide 11
Conclusión
✓ ITFlow tiene cimientos sólidos
✓ Necesita inversión en calidad antes de escalar
✓ Con el plan de 3 meses: Listo para producción
✓ Mantenibilidad mejora 80%
✓ Confianza en cambios futuros
¿Preguntas?